(주)에이제이월드  SCM팀

OJC 발주 계획 시스템 구축

종합 보고서

3개년 사용내역 자동화 · 발주계획 산출 · 판매분석 · 수요기반 분석 통합 시스템

| 항 목 | 내 용 |
| --- | --- |
| 문서 분류 | 내부 보고용 / 대외비 |
| 작성자 | 박정원 (SCM팀장) + Claude AI (Cowork) |
| 작성일 | 2026년 4월 27일 |
| 시스템 버전 | 최종판 — 3단계 워크플로우 완성 |
| 주요 산출물 | 3개년_생산자재_사용내역.xlsx / 2026_연간발주계획.xlsx / 판매량_정리.xlsx / 생산_판매_비교.xlsx |

# 목 차

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 배경 및 목적

(주)에이제이월드 SCM팀은 OJC(Optical Jumper Cable) 생산자재(케이블·하우징) 발주를 수기로 관리해왔다. 본 프로젝트는 Claude AI(Cowork)를 활용하여 ROW 데이터 하나로 발주계획까지 자동 산출하는 통합 시스템을 구축하였다.

## 1.2 전체 워크플로우

| 단계 | 하는 일 | 입력 파일 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| STEP 1 | ROW 데이터에서 3개년 자재 사용내역 자동 생성 | 가공파일_통합_v양식.xlsx | 3개년_생산자재_사용내역.xlsx |
| 재고 입력 | 담당자가 현재고·기발주 직접 입력 → 파일 반환 | (담당자 작업) | 재고 입력된 사용내역.xlsx |
| STEP 2 | ROW 데이터 + 사용내역으로 발주계획 자동 산출 | ROW데이터 + 사용내역 | 2026_연간발주계획.xlsx |
| STEP 3 | 판매량+생산비중으로 수요기반 제안량 추가 | 판매량.xlsx 생산_판매_비교.xlsx | 발주계획 X~AB열 보강 |

💡 핵심 설계 원칙: Claude는 계산 담당, 재고(현재고·기발주)는 담당자가 관리

## 1.3 산출물 목록

| 파일명 | 용도 | 생성 방법 |
| --- | --- | --- |
| 3개년_생산자재_사용내역.xlsx | 자재별 3개년 사용량 + 메타데이터 | STEP 1 자동 |
| 2026_연간발주계획.xlsx | 발주 계획 메인 산출물 | STEP 2 자동 |
| 판매량_정리.xlsx | 판매량 분석 (12개 시트) | 별도 스크립트 |
| 생산_판매_비교.xlsx | 생산 vs 판매, 수입 추정량 | 별도 스크립트 |
| ajw-usage-history.skill | STEP 1 전용 Cowork 스킬 | 스킬 설치 |
| ajw-annual-plan.skill | 전체 3단계 통합 Cowork 스킬 | 스킬 설치 |

# 2. STEP 1 — 3개년 생산자재 사용내역 자동 생성

## 2.1 개요

가공파일_통합_v양식.xlsx(ROW 데이터) 하나로 케이블·하우징 3개년 실사용량을 자동 계산한다. 기존에 수동으로 관리하던 참고파일을 대체한다.

## 2.2 케이블 집계 방법

| 항목 | 산식 |
| --- | --- |
| 월별 소모량(m) | OJC 월별 생산수량 × 케이블 길이(m) |
| 연간 사용량 | 12개월 합계 |
| 피크 사용량 | 12개월 중 최대값 (실제 최대 소모월) |
| 파이 정규화 | ROW 데이터의 '0.9' → '0.9mm' 자동 변환 |

💡 0.9mm 피그테일 케이블은 ROW 데이터에 컬럼이 없어 참고파일에서 직접 가져옴

## 2.3 하우징 집계 방법 — 타입1/2 역추적

ROW 데이터의 타입1·타입2·코어수를 직접 계산하여 기존 W~AU열 비례배분 방식보다 정확한 월별 수치를 산출한다.

| 조건 | 적용 하우징 |
| --- | --- |
| SIDE A (타입1) | 주색 하우징 += 월별수량 × 코어수 |
| SIDE B — 코어≥2, 일반케이블 | 적색 하우징 += 월별수량 × 코어수 |
| SIDE B — 코어<2 또는 다심 | 주색 하우징 += 월별수량 × 코어수 |
| LC/PC + MM케이블 + 2.0mm | BEIGE 하우징 (OM1·OM3 전용) |

## 2.4 메타데이터 매칭

| 항목 | 매칭 방법 | 실패 시 |
| --- | --- | --- |
| 품번·품명 | (파이, 케이블종류) 키로 참고파일 자동 매칭 | 빈칸 + ⚠ 표시 |
| 구매처·리드타임 | 동일 키로 자동 매칭 | 빈칸 |
| 현재고·기발주 | 담당자가 직접 입력 (스크립트 미입력) | 항상 빈칸 |

💡 현재 ⚠ 매칭 필요 항목: (2.0mm, B3-4C), (2.0mm, OM3-SP), (2.0mm, PIGTAIL) — 품번 직접 입력 필요

# 3. STEP 2 — 2026 연간 발주계획 산출

## 3.1 입력 파일

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| 가공파일_통합_v양식.xlsx | 월별 생산수량 (계산 기반) |
| 3개년_생산자재_사용내역.xlsx | 품번·구매처·리드타임·현재고·기발주 (담당자 재고 입력 후) |

## 3.2 산출물 시트 구성

| 시트명 | 내용 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| 케이블 사용내역 | 45타입 × 연간/피크/트렌드/안전재고 | 노란 셀에 2026 목표량 입력 |
| 하우징 사용내역 | 30타입(파이별), 컴포넌트 전체 행 | SC/PC 등 6개 부품 각각 관리 |
| 2026 월별 발주계획 | 연간목표 입력 시 1~12월 자동 분배 | 과거 계절 패턴 자동 반영 |
| ⚠ 이상항목 검토 | 자동 감지 이상 품목 목록 | OM4 미사용·OM3 감소·피그테일 급감 |

## 3.3 안전재고 계산

안전재고 = 3개년 피크 사용량 평균 × (리드타임 ÷ 30일)

- 3개년 피크 평균: 23·24·25년 각각의 최대 월 사용량 → 3개 값의 평균

- 리드타임: 발주 후 입고까지 일수 (자재별 상이 — 케이블 60일, 스프링 30일 등)

- ÷30: 일(日) → 월(月) 환산

💡 평균이 아닌 피크를 쓰는 이유: 가장 바쁜 달에 자재가 부족하면 생산이 멈추기 때문

# 4. STEP 3 — 수요 기반 분석 추가

## 4.1 세 가지 데이터 연결

| 데이터 | 파일 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| ROW 데이터 | 가공파일_통합_v양식.xlsx | OJC 제품별 자재 소요량 (케이블 길이, 하우징 코어수) |
| 판매량 데이터 | 판매량.xlsx | OJC 제품별 실제 판매 수량 (수요 규모와 트렌드) |
| 생산·판매 비교 | 생산_판매_비교.xlsx | 판매 중 자체 생산 비율 (생산비중) |

## 4.2 계산 공식

2026 제안량 = Σ (25년 판매량 × (1 + CAGR) × 생산비중 × 자재 소요량)

CAGR = √(25년 판매 ÷ 23년 판매) – 1

## 4.3 수입의존 위험도

| 등급 | 생산비중 | 의미 및 대응 |
| --- | --- | --- |
| 🟢 안전 | 80% 이상 | 주로 자체 생산 → 자재 계획 안정적 |
| 🟠 주의 | 50~80% | 수입·생산 혼합 → 수입 일정 모니터링 필요 |
| 🔴 고위험 | 50% 미만 | 주로 수입 → 수입 차질 시 갑작스러운 자재 대량 필요 |

# 5. 판매량 분석 시스템

## 5.1 판매량_정리.xlsx (12개 시트)

| 시트 | 내용 |
| --- | --- |
| 23/24/25/26년_완제품 | 연도별 완제품 월별 판매량 (규격명 포함) |
| 전체_완제품 | 4개년 연간 합계 통합 |
| 원자재_부품 / 광분배함 | 단품 판매 및 OFD 제품군 (피그테일 참고용) |
| 전체_완제품_연간요약 | 품목코드 ¦ 품목명 ¦ 규격명 ¦ 23년 ¦ 24년 ¦ 25년 ¦ 26년 ¦ 합계 |
| 완제품_Top10 | ① 전체 Top10 + ② 꾸준한 판매 Top10 (급등·급락 제외) — 연평균 기준 |
| 변동성_유형요약 | CV×볼륨 4유형 분포 (제품군별) |
| 변동성_전체상세 | 전체 품목 CV·유형·발주전략 상세 (자동필터) |
| ⚡급등_전체 / 📉급락_전체 | 최대연도÷나머지평균 ≥3배 / 나머지평균÷최소연도 ≥3배 |
| 규격명_복수품목 | 동일 품목이 여러 규격명으로 판매 — 통합 여부 검토용 |

## 5.2 변동성 4유형 분류

| 유형 | 조건 | 품목 수 | 발주 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⚠ 수요불안정 | 볼륨 높음 + CV 높음 | 214개 | 안전재고 1~2개월치 확보 |
| 🚨 소량산발 | 볼륨 낮음 + CV 높음 | 364개 | 주문생산 권고 — 악성재고 위험 |
| ✅ 핵심품목 | 볼륨 높음 + CV 낮음 | 212개 | 표준 발주 유지 |
| 💤 소량안정 | 볼륨 낮음 + CV 낮음 | 62개 | 최소 재고, 소량 발주 |

## 5.3 생산_판매_비교.xlsx

| 시트 | 내용 |
| --- | --- |
| 연간_요약 | 품목별 23/24/25년 판매·생산·수입추정·생산비중 |
| 23/24/25년_월별비교 | 월별 판매 vs 생산 vs 수입추정 상세 |

- 수입 추정량 = MAX(0, 판매량 - 생산량)

- DROP-CABLE: 전량 자체 생산 → 수입추정 강제 0

- 생산비중 색상: 🔴<30% 🟠30~70% 🟢70~110% 🔵>110%(재고누적)

# 6. 주요 발견사항 및 인사이트

## 6.1 데이터 품질 이슈 및 조치

| 이슈 | 원인 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| ROW 데이터 파이값 '0.9'(mm 없음) | 0.9mm 피그테일 파이 표기 불일치 | norm_pai() 함수로 '0.9mm' 정규화 |
| 하우징 W~AU열 수식 값 공백 | data_only=True 로드 시 수식 미계산 | 타입1/2 역추적으로 월별 직접 계산 대체 |
| SC/PC 등 단일 행으로 처리되던 문제 | 6개 컴포넌트를 1행으로 통합해 매칭 오류 | 컴포넌트별 각 행으로 분리, 참조수식 연동 |

## 6.2 자재 수요 트렌드

- A1-SP/DP 2.0mm: 생산비중 38~48% — 판매의 절반 이상이 수입, 수입 차질 시 대량 자재 필요

- B3-SP/DP 2.0mm: 25년 급증 추세, 발주 계획 상향 검토 필요

- 피그테일 전반: 23년 대비 25년 약 81% 급감 → 수요 구조 변화 반영 필요

- OM4 피그테일: 3개년 사용 없음 → 단종 검토 권고

- 소량산발 품목 43%: 현재 재고 비축 중이면 악성재고 전환 위험

# 7. 자동 감지 이상항목

| 등급 | 항목 | 내용 및 조치 권고 |
| --- | --- | --- |
| 검토필요 | OM4 피그테일 케이블 | 3개년 사용 데이터 없음. 재고 보유 중. 단종/미사용 여부 확인 필요 |
| 주의 | OM3 피그테일 케이블 | 23년 648m → 24~25년 0m. 미사용 추세. 재고 소진 후 단종 검토 |
| 주의 | 2.0mm 자켓 피그테일 | 참고파일 품번 미등재. 사용 케이블 품번 확인 및 등록 필요 |
| 정보 | 피그테일 케이블 전반 | 23년 대비 25년 약 81% 급감. 2026 목표량 보수적 설정 권고 |
| 주의 | 케이블 매칭 필요 3건 | B3-4C / OM3-SP / PIGTAIL(2.0mm): 품번·구매처·리드타임 직접 입력 필요 |

# 8. 향후 과제

| 우선순위 | 과제 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| ★★★ | 현재고·기발주 입력 | 3개년_사용내역.xlsx에 현재고·기발주 입력 후 Claude에게 재첨부 → 발주계획 생성 |
| ★★★ | ⚠ 품번 3개 입력 | B3-4C / OM3-SP / PIGTAIL(2.0mm): 품번·구매처·리드타임 확인 입력 |
| ★★★ | 2026 목표 발주량 입력 | 발주계획.xlsx 노란 셀에 연간 목표량 입력 → 필요발주량·월별계획 자동 완성 |
| ★★☆ | 소량산발 품목 재고 점검 | 🚨 소량산발 364개 품목 현재 재고 확인 → 악성재고 처리 방안 수립 |
| ★★☆ | OM4·OM3 단종 검토 | 미사용 추세 피그테일 단종 여부 결정 및 잔여 재고 처리 |
| ★☆☆ | Q2+ 데이터 갱신 | 26년 Q2 이후 생산 데이터 추가 → 스킬 재실행으로 자동 업데이트 |

# 9. 시스템 재현 방법

## 9.1 파일 목록

| 파일명 | 용도 |
| --- | --- |
| HANDOFF_CONTEXT.md | 새 Claude 세션 시작 시 붙여넣기 → 전체 맥락 이어받기 |
| ajw-usage-history.skill | STEP 1 전용: 사용내역 자동 생성 |
| ajw-annual-plan.skill | 전체 3단계 통합 실행 |
| 3개년_사용내역_재실행_프롬프트.md | STEP 1 재현용 지시문 |
| 2026_연간발주계획_재실행_프롬프트.md | 전체 워크플로우 재현용 지시문 |

## 9.2 스킬 사용 방법

- Cowork 설정 → 플러그인 → .skill 파일 설치

- "사용내역 만들어줘" 또는 "발주계획 만들어줘" 입력

- 필요 파일 첨부 → Claude가 자동 처리

- (사용내역의 경우) 현재고·기발주 입력 후 재첨부 → 발주계획 생성

궁금한 점은 Claude Cowork에 HANDOFF_CONTEXT.md를 붙여넣고 질문하세요. 이전 작업 맥락을 이어받아 답변합니다.

작성일: 2026년 4월 27일    작성: 박정원 (SCM팀장) + Claude AI